高雄市立民生醫院

護理科電子白板系統

教育訓練計畫書

文件代號：KMSH-NWB-TR-001（暫編，俟工作計畫會議核定）

版　　本：V1.0

中華民國 115 年 7 月 10 日

承作廠商：合匯科技股份有限公司

# 壹、目的與依據

本計畫書依「高雄市立民生醫院護理科電子白板系統」需求規格書及契約之教育訓練需求編撰，說明訓練目標、對象、課程規劃、講師與資歷、場地、教材、時程、簽到與成效評量等，作為本專案教育訓練執行之依據。訓練時間由本院資訊室與廠商協定；課程規劃於提出後與本院共同討論確定。

# 貳、訓練目標

•  使一般人員（護理科及各科室相關人員）熟悉四站電子白板之操作與後台設定，能獨立完成日常維護作業。

•  使資訊人員了解系統架構、資料介接、部署維運與資訊安全機制，具備後續維護與問題排除能力。

# 參、訓練對象與場次

本院提列之最低限度課程如下表，廠商得依專業規劃增加課程數量：

| 授課對象 | 課程名稱 | 場次 |
| --- | --- | --- |
| 一般人員 | 應用系統相關作業操作課程 | 3 場次 |
| 資訊人員 | 應用系統相關開發課程 | 2 場次 |

•  一般人員實際受訓人數以報名人數為主，場地由本院提供。

•  資訊人員受訓人數為資訊室相關人員，實際人數以當天出席人數為主。

# 肆、課程規劃與大綱

## 一、一般人員：應用系統操作課程（每場約 3 小時）

•  系統概觀與登入（AD 帳號登入、權限說明、閒置自動登出）。

•  四站看板操作：W52 一般病房、ICU 加護病房、OR 手術室、ER 急診室之頁籤與畫面說明。

•  後台設定實作：跑馬燈、佈告欄公告、連絡電話、排班資訊（含負責床位/緊急應變編組/點班）、檢查/會診（以在床病人逐一設定）、病人臨床補充、避難圖等。

•  資料維護原則：以在床病人為主之設定流程、24 小時自動移除機制、常見問題與異常通報。

## 二、資訊人員：應用系統開發課程（每場約 3 小時）

•  系統架構：Windows Server 2022／IIS／.NET 8（MVC）／SQL Server 2022／React 前端。

•  資料介接：與 HIS 之欄位對照、自建後台資料源與切換策略、資料同步機制。

•  部署與維運：IIS 站台與 API 佈署、資料庫維護、備份與復原作業。

•  帳號與資安：AD／SSO 整合、role-base 權限、操作稽核與登入稽核、弱點修補與更新流程。

# 伍、講師安排

| 課程 | 講師 | 資歷 |
| --- | --- | --- |
| 應用系統操作課程 | （廠商指派） | 具本系統實作與教育訓練經驗 |
| 應用系統開發課程 | （廠商指派） | 具系統分析/開發實務與維運經驗 |

（講師姓名與詳細資歷於課程確定後補列。）

# 陸、場地與設備

•  場地由本院提供，含投影設備與實機操作環境（可連線至測試/正式系統）。

•  觸控顯示器實機操作於現場設備到位後安排。

# 柒、教材準備

•  課程講義與簡報由廠商依上課人數準備所需份數，均為正體中文教材。

•  所有教育訓練教材提供電子檔案，並授權本院內部使用。

•  教育訓練另錄製教學光碟交付本院（見交付文件）。

# 捌、訓練時程規劃

| 場次 | 對象 | 課程 | 預定日期 | 時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般人員 | 應用系統操作課程 | 待協定 | 約 3 小時 |
| 2 | 一般人員 | 應用系統操作課程 | 待協定 | 約 3 小時 |
| 3 | 一般人員 | 應用系統操作課程 | 待協定 | 約 3 小時 |
| 4 | 資訊人員 | 應用系統開發課程 | 待協定 | 約 3 小時 |
| 5 | 資訊人員 | 應用系統開發課程 | 待協定 | 約 3 小時 |

（實際日期由本院資訊室與廠商協定後排定。）

# 玖、簽到與成效評量

•  每場次辦理簽到作業（附件簽到表）。

•  課後以問卷蒐集學員回饋，作為課程調整與後續諮詢服務之依據。

# 拾、教育訓練教學光碟

•  依契約錄製教育訓練教學光碟，內容涵蓋操作與開發課程重點，交付本院留存。

# 附件、教育訓練簽到表

| 課程名稱 |  | 培訓日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主辦單位 |  | 授課講師 |  |

| 序號 | 員工姓名 | 簽到 | 序號 | 員工姓名 | 簽到 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 11 |  |  |
| 2 |  |  | 12 |  |  |
| 3 |  |  | 13 |  |  |
| 4 |  |  | 14 |  |  |
| 5 |  |  | 15 |  |  |
| 6 |  |  | 16 |  |  |
| 7 |  |  | 17 |  |  |
| 8 |  |  | 18 |  |  |
| 9 |  |  | 19 |  |  |
| 10 |  |  | 20 |  |  |

| 承辦人簽章 |  | 資訊主管簽章 |  |
| --- | --- | --- | --- |